|  |
| --- |
| Наказы избирателей 2014 год |
| № | Наказы | Сроки исполнения | Ответственный | Отметка об исполнении |
| **Светлянский избирательный округ** |
| 1 | Сделать мостик через р. Светлянку в с.Светлое | май-июнь | Вострокнутова З.А. Савин А.Л. | выполненоиюнь 2014 |
| 2 | Отремонтировать уличное освещение на ул. Луговая с. Светлое | май-сентябрь | Вострокнутова З.А. | выполненодекабрь 2014  |
| 3 | Отсыпать и отгрейдировать улицы в с. Светлое: Луговая, Полевая, Колхозная, Береговая, Первомайская | май-сентябрь | Вострокнутов В.Н. Соломенников А.В.Савин А.Л. Беляев Н.М. | выполненоавгуст-сентябрь 2014  |
| 4 | Отсыпать дороги в д. Черный Ключ | май-сентябрь | Перевозчиков А.Н. | август 2014 |
| 5 | Положить трубу и отсыпать дорогу через ключик в поч. Курочкино | май-сентябрь | Перевозчиков А.Н. | август 2014 |
| 6 | Организовать сбор и вывоз ТБО | июнь-июль | Вострокнутова | август 2014 |
| **Кудринский избирательный округ** |
| 1 | Установить детскую площадку в д. Кудрино | июнь-сентябрь | Шатунова Н.Г.Порошин А.А. | сентябрь 2014 |
| 2 | Построить теплый туалет при ДК | июль-декабрь | Шатунова Н.Г.Порошин А.А. | декабрь 2014  |
| 3 | Установить остановочный павильон на Июльском повороте | май-сентябрь | Вострокнутова З.А. |  в работе |
| 4 | Смонтировать уличное освещение на ул.Юбилейной д. Кудрино | май-сентябрь | Вострокнутова З.А. |  в работе |
| 5 | Отремонтировать ул. Колхозную д. Кудрино | май-сентябрь | Порошин А.А.Вострокнутова З.А. | отргейдировано в сентябре 2014 |
| 6 | Организовать сбор и вывоз ТБО | июнь-июль | Вострокнутова З.А. | август 2014 |
| **Рассветовский избирательный округ** |
| 1 | Установить вышку для мобильной связи | февраль | Вострокнутова З.А. | июнь 2014 |
| 2 | Сделать мостик через р. Чернушку в д. Черная | февраль | Черных М.В.Лошкарева С.П. | июнь 2014 |
| 3 | Заменить дорожные знаки с названием деревни Черная | июнь-сентябрь | Вострокнутова З.А. | сентябрь 2014 |
| 4 | Отремонтировать ул. Прудовую, ул. Заречную, Новую д. Черная | май-сентябрь | Черных М.В.Лошкарева С.П. |  сентябрь 2014 |
| 5 | Построить хоккейную коробку | май 2014 – июль 2015 | Черных М.В.Вострокнутова З.А. |   |
| 6 | Организовать сбор и вывоз ТБО | июнь-июль | Вострокнутова З.А. | август 2014 |