**ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СВЕТЛЯНСКОЕ» НА 2018-2033 ГОДЫ**

**Паспорт программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы | Подпрограмма комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования «Светлянское» на 2018-2033 годы |
| Основание разработки программы | 1. Градостроительный кодекс Российской Федерации 2. Федеральный закон №131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 3. Постановление Правительства РФ от 01.10.2015 №1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов» 4. Генеральный план муниципального образования «Светлянское» Воткинского района Удмуртской Республики, утвержден Решением Совета депутатов муниципального образования «Светлянское» от 19.12.2013 года №84. 5. Устав муниципального образования «Светлянское» Воткинского района Удмуртской Республики |
| Ответственный исполнитель | Администрация муниципального образования «Светлянское» |
| Соисполнители | Администрация муниципального образования «Воткинский район»: Районное управление образования (РУО), Управление архитектуры и строительства (УАиС), Управление культуры (УК) |
| Цель программы | Развитие социальной инфраструктуры муниципального образования «Светлянское» Воткинского района Удмуртской Республики |
| Задачи программы | а) безопасность, качество и эффективность использования населением объектов социальной инфраструктуры поселения;  б) доступность объектов социальной инфраструктуры поселения, для населения поселения в соответствии с нормативами градостроительного проектирования поселения;  в) сбалансированное, перспективное развитие социальной инфраструктуры поселения в соответствии с установленными потребностями в объектах социальной инфраструктуры поселения;  г) достижение расчетного уровня обеспеченности населения поселения услугами в областях образования, здравоохранения, физической культуры и массового спорта и культуры, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования поселения;  д) эффективность функционирования действующей социальной инфраструктуры. |
| Целевые показатели (индикаторы) | - доля детей в возрасте от 1 до 6 лет, обеспеченных дошкольными учреждениями;  - доля детей школьного возраста, обеспеченных ученическими местами для занятий в школе в одну смену;  - вместимость клубов, библиотек, учреждений дополнительного образования, спортивных учреждений;  - обеспечение нормативной потребности населения в фельдшерско –акушерских пунктах; |
| Сроки и этапы реализации программы | 2018-2033 годы |
| Объем и источники финансового обеспечения программы | Суммарный объем финансирования Программы на 2018-2033 год составляет **810,000** тыс. руб., из них:  - средства бюджета Российской Федерации - \_\_\_\_\_\_\_ тыс. руб.  - средства бюджета субъекта Российской Федерации - \_\_\_\_\_\_\_\_ тыс. руб.  - средства бюджета муниципального образования «Воткинский район» - \_\_\_\_\_\_ тыс. руб.  - средства бюджета поселений муниципального образования «Воткинский район» - \_\_\_\_\_\_ тыс. руб.  - субсидии из бюджета Российской Федерации - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ тыс. руб.  - субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ тыс. руб.  - иные межбюджетные трансферты - \_\_\_\_\_\_\_\_\_ тыс. руб.  - внебюджетные средства - \_\_\_\_\_\_\_\_\_ тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | -Доступность объектами социальной инфраструктуры жителей сельского поселения;  -Повышение качества, комфортности и уровня жизни населения;  - Контроль |

1. **Введение.**

Социальная инфраструктура – система необходимых для жизнеобеспечения человека объектов, а так же предприятий, учреждений и организаций, оказывающих социальные услуги населению, органов управления и кадров, деятельность которых направлена на удовлетворение общественных потребностей граждан. Программа комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования «Светлянское» (далее – Программа) содержит четкое представление о стратегических целях, ресурсах, потенциале, об основных направлениях социального развития муниципального образования «Светлянское». Главной целью программы является повышения качества жизни населения, его занятости, социальных и культурных возможностей. Благоприятные условия для жизни населения- это возможность полноценной занятости, получение высоких и устойчивых доходов, доступность широкого спектра социальных услуг.

1. **Характеристика существующего состояния социальной инфраструктуры.**

Муниципальное образование «Светлянское» является единым экономическим, историческим, социальным, территориальным образованием, входит в состав Воткинского муниципального района Удмуртской Республики.

Светлянское сельское поселение расположено в северо-западной части Воткинского района Удмуртской Республики в 25 км от районного центра – города Воткинска и в 50 км от республиканского центра- города Ижевска. С северной стороны муниципальное образование граничит с Шарканским районом, с восточной – с МО «Верхнеталицкое» и МО «Кукуевское, с западной - с Якшур – Бодьинским районом.

Основную часть территории занимают земли сельскохозяйственного назначения. В северо-восточной части территории поселения проходит автодорога регионального назначения. В северо-восточной части территории поселения проходит автодорога регионального значения «Воткинск-Банное». В западной части проходит региональный нефтепровод «Киенгоп – Набережные Челны», на юге поселения – межпоселковый газопровод.

Площадь территории в границах муниципального образования составляет 25234 га, что составляет 23 % территории Воткинского района, численность населения 2065 человек.

В состав территории муниципального образования «Светлянское» входят земли следующих населенных пунктов: деревня Кудрино, деревня Черная, деревня Черный Ключ, починок Владимировский, починок Курочкино, починок Филиппово, выселок Красный Север, починок Светлянский, село Светлое – административный центр.

Муниципальное образование «Светлянское» является достаточно благополучным с точки зрения социальной инфраструктуры. В сферах образования и культуры отмечается достаточная обеспеченность объектами. Наблюдается серьезная нехватка объектов в учреждениях физкультуры и спорта. Так же одной из проблем является качество предоставляемых услуг. При высоких количественных показателях обеспеченности, необходимо улучшать техническое оснащение объектов образования и здравоохранения, привлекать квалифицированный персонал необходимых специальностей.

**Прогноз изменения численности населения по населенным пунктам**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование населенных пунктов** | **Кол-во населения по состоянию на 01.01.2012 год** | **Кол-во населения по состоянию на 01.01.2013 год** | **Кол-во населения по состоянию на 01.01.2014 год** | **Кол-во населения по состоянию на 01.01.2015 год** | **Прогноз изменения численности населения**  **2017-2033 годы** |
| С. Светлое | 1046 | 1022 | 999 | 976 | 1279 |
| Д. Кудрино | 446 | 430 | 421 | 426 | 544 |
| Д. Черная | 524 | 526 | 487 | 488 | 639 |
| Д. Черный Ключ | 149 | 147 | 143 | 141 | 182 |
| Поч. Владимировский | 14 | 14 | 14 | 15 | 17 |
| Поч. Курочкино | 7 | 7 | 421 | 8 | 9 |
| Поч. Филиппово | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Выс. Красный Север | 9 | 9 | 8 | 10 | 11 |
| Поч. Светлянский | 4 | 3 | 1 | 1 | 5 |
| **Итого** | **2199** | **2158** | **2079** | **2065** | **2683** |

Демографическая ситуация в муниципальном образовании «Светлянское» характеризуется сокращением численности населения. Основным фактором сокращения является миграция населения. Для решения демографической проблемы необходимо реализовать мероприятия в области здравоохранения, защиты социально уязвимых слоев населения, поддержка семьи, детства, молодежи, инвалидов, пожилых людей. На перспективу уровень естественного прироста во многом будет зависеть от реализации целевых программ: федеральных, региональных и районных.

Прогнозом на 2018 год и на период до 2033 года определены следующие приоритеты социальной инфраструктуры развития муниципального образования «Светлянское»:

-повышение уровня жизни населения, в т.ч. на основе развития социальной инфраструктуры;

- улучшение состояния здоровья населения на основе доступной широким слоям населения медицинской помощи и повышения качества медицинских услуг;

- создание условий для гармоничного развития подрастающего поколения в муниципальном образовании;

- сохранение культурного наследия;

**2.1.Образование**

Образование является одним из ключевых подразделений сферы услуг любого муниципального образования. Основными его составляющими являются детские дошкольные учреждения, общеобразовательные школы, система дополнительного образования детей.

В 2018 году образовательная сеть муниципального образования «Светлянское» была представлена:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № строки |  | проектная мощность | фактическая мощность |
| 1 | **МБДОУ "Рассветовский детский сад"** |  |  |
|  | Численность обучающихся | 40 | 20 |
|  | Кол-во сотрудников | 11,25 | 8,5 |
|  | Капитальный ремонт здания детского сада 2021 год | 20 |  |
| 2 | **МБОУ Рассветовская основная общеобразовательная школа** |  |  |
|  | Численность обучающихся | 110 | 54 |
|  | Кол-во сотрудников | 27,42 | 20,85 |
| 3 | **МБДОУ "Кудринский детский сад"** |  |  |
|  | Численность обучающихся | 80 | 35 |
|  | Кол-во сотрудников | 16,04 | 11,75 |
|  | Капитальный ремонт здания детского сада 2020 год | 40 |  |
| 4 | **МБОУ Светлянская средняя общеобразовательная школа** |  |  |
|  | Численность обучающихся | 472 | 204 |
|  | Кол-во сотрудников | 67,1 | 45,7 |
|  | Строительство пристроя к зданию школы для размещения детского сада2021-2023гг |  |  |
| 5 | **МКС(К)ОУ "Светлянская (К)ОШИ** |  |  |
|  | Численность обучающихся | 60 | 44 |
|  | Кол-во сотрудников | 80,28 | 59,35 |
|  | Строительство учебного корпуса 2023-2025гг | 60 |  |

* 1. **Здравоохранение.**

Главной целью развития здравоохранения является увеличение продолжительности жизни и периода активной жизнедеятельности человека, обеспечение доступной медицинской и лекарственной помощи.

К основным необходимым населению, нормируемым учреждениям здравоохранения относятся врачебные амбулатории (повседневный уровень) и больницы (периодический уровень). Кроме того в структуре учреждений первого уровня обслуживания могут быть аптечные пункты и фельдшерско-акушерские пункты (ФАП), которые должны заменять врачебные амбулатории в тех населенных пунктах, где их нет.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | МО «Светлянское» | Наименование структурного подразделения ВРБ | Плановая мощность | | Фактическая мощность | | | Состояние | | | |
| Количество посещений | штаты | Количество посещений | штаты | Физических лиц | строительство | реконструкция | Капит ремонт | Текущ ремонт |
|  | УР, Воткинский район, с. Светлое | Светлянская УБ | 75 | 35,75 | 49,0(в отпуске по уходу за ребенком 2 врача | 29,5 | 25 |  |  |  | + |
|  | УР, Воткинский район, с. Светлое | Рассветовский ФАП | 37 | 2,0 | 27,2 | 2,0 | 2 |  |  |  | + |
|  | УР, Воткинский район, д. Кудрино | Кудринский ФАП | 31 | 1,5 | 23,1 | 1,5 | 1 |  |  |  | + |

* 1. **Культура и спорт**

Культурные учреждения устраивают для жителей поселения календарные, профессиональные и народные праздники, так же работают творческие кружки и клубы. В Светлянском СКЦ- 20 клубных формирований, Рассветовском клубе -8 клубных формирований и в Кудринском клубе –8 клубных формирований. При каждом сельском клубе работают библиотеки, книжный фонд которых составляет 11376 тыс. экземпляров.

Развитие физкультуры и спорта в МО «Светлянское» должно являться одним из приоритетных направлений социальной политики. На территории Светлянского поселения практически отсутствуют спортивно – оздоровительные учреждения. Спортивные залы функционируют только при школах в с. Светлое и в д. Черная. Таким образом, наблюдается недостаток физкультурно-спортивных учреждений

**Объекты культуры и спорта в МО «Светлянское**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование**  **МО** | **Наименование**  **Учреждений культуры** | **Плановая проектная мощность** | | | **Фактическая мощность** | | | **Состояние учреждений культуры** | | |
| **МО «Светлянское»** |  | **Количество**  **мест** | **Количество**  **посещений** | **Штат сотрудников** | **Количество**  **мест** | **Количество**  **посещений** | **Штат сотрудников** | **строительство** | **Реконструкция** | **Капитальный ремонт** |
|  | **Светлянский СКЦ** | 150 | 14861 | 11,42 | 150 | 14861 | 11,42 | **-** | **+** | **+** |
|  | **Рассветовский СДК** | 100 | 3987 | 4,.5 | 100 | 3987 | 4,.5 | **-** | **-** | **+** |
|  | **Кудринский СДК** | 100 | 4280 | 5,0 | 100 | 4280 | 5,0 | **-** | **-** | **+** |
|  | **Объекты спорта** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **с. Светлое**  **-спортивный стадион при школе**  **- лыжная база при школе**  **- спортивная площадка на ул. Победы** | 160 |  |  |  |  |  | **+**  **+**  **+** |  |  |
|  | **д. Черная**  **- спортивный стадион при школе** |  |  |  |  |  |  | **+** |  |  |
|  | **д. Кудрино**  **многофункциональная спортивная игровая детская площадка** |  |  |  |  |  |  | **+** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Существующий уровень обеспеченности учреждениями культуры МО «Светлянское» соответствует нормативному показателю, поэтому строительства новых объектов культуры не предполагается, для укрепления материально-технической базы необходимо провести капитальные ремонт существующих СДК, имеющих высокий процент изношенности, а также необходимо улучшать техническое и информационное оснащение библиотек.

1. **Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры поселения (сгруппированные по видам объектов социальной инфраструктуры) с указанием наименования, местоположения, технико-экономических параметров (вид, назначение, мощность (пропускная способность), площадь, категория и др.).**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Местоположение | ТЭП (вид, назначение, мощность (пропускная способность), площадь, категория и др.). | Сроки реализации | Ответственный исполнитель |
| Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной  инфраструктуры муниципального образования «Светлянское» в сфере культуры и спорта | | | | |
| Строительство спортивной площадки на ул. Победы | УР, Воткинский район, с. Светлое |  | 2025-2032 год | УАиС, УК |
| Строительство многофункциональной спортивно-игровой детской площадки в д. Кудрино | УР, Воткинский район, д. Кудрино |  | 2025-2032 год | УАиС, УК |
| Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной  инфраструктуры муниципального образования «Светлянское» в сфере образования | | | | |
| Капитальный ремонт МБДОУ «Кудринский детский сад» | УР, Воткинский район, д. Кудрино |  | 2021 год | УАиС, РУО |
| Капитальный ремонт МБДОУ «Рассветовский детский сад» | УР, Воткинский район, с. Светлое |  | 2021 год | УАиС, РУО |
| Реконструкция МБОУ «Светлянская СОШ» для размещения детского сада | УР, Воткинский район, с. Светлое |  | 2022-2024 года | УАиС, РУО |
| Строительство учебного корпуса МКУ «Светлянская школа-интернат» | УР, Воткинский район, с. Светлое |  | 2022-2025 года | УАиС, РУО |
| Строительство спортивного стадиона при МБОУ «Светлянская СОШ» | УР, Воткинский район, с. Светлое |  | 2025-2032 года | УАиС, РУО |
| Строительство лыжной базы при МБОУ «Светлянская СОШ» | УР, Воткинский район, с. Светлое |  | 2025-2032 года | УАиС, РУО |
| Строительство спортивного стадиона при школе в д. Черная | УР, Воткинский район, д. Черная |  | 2025-2032 года | УАиС, РУО |

1. **Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры муниципального образования «Светлянское».**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование мероприятия (инвестиционного проекта)** | | **Источник финансирования** | **Объем финансирования по годам, тыс.руб** | | | | | | | **Всего, тыс. руб.** |
| **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022-2033** | | **810,000** |
|  | | **Культура и спорт** | | | | | | | |  | |
| 1 | Строительство спортивной площадки на ул. Победы | |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | | **100,000** |
| 2 | Строительство многофункциональной спортивно-игровой детской площадки в д. Кудрино | |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | | **100,000** |
|  | |  | | | | | | | |  | |
| 1 | Капитальный ремонт МБДОУ «Кудринский детский сад» | |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,000 | | **30,000** |
| 2 | Капитальный ремонт МБДОУ «Рассветовский детский сад» | |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,000 | | **30,000** |
| 3 | Реконструкция МБОУ «Светлянская СОШ» для размещения детского сада | |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80,000 | | **80,000** |
| 4 | Строительство учебного корпуса МКУ «Светлянская школа-интернат» | |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150,000 | | **150,000** |
| 5 | Строительство спортивного стадиона при МБОУ «Светлянская СОШ» | |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | | **100,000** |
| 6 | Строительство лыжной базы при МБОУ «Светлянская СОШ» | |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120,000 | | **120,000** |
| 7 | Строительство спортивного стадиона при школе в д. Черная | |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | | **100,000** |

1. **Целевые индикаторы программы, включающие технико-экономические показатели, финансовые и социально-экономические показатели развития социальной инфраструктуры.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование целевого индикатора** | **Единица измерения** | **Значение целевого индикатора по годам** | | | | | |
| **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021-2025** | **2026-2033** |
| **1** | **Обеспечение населения потребности в учреждениях**  **образования, в том числе:** |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.2** | доля детей в возрасте от 1 до 6 лет, обеспеченных дошкольными учреждениями; | **%** |  |  |  |  |  |  |
| **1.3** | доля детей школьного возраста, обеспеченных ученическими местами для  занятий в школе в одну смену | **%** |  |  |  |  |  |  |
| **2** | **Обеспечение нормативной потребности населения в объектах культуры и спорта, в**  **том числе:** |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.1** | вместимость клубов (СДК), библиотек, учреждений дополнительного образования; | **мест** |  |  |  |  |  |  |
| **2.2** | Вместимость спортивных учреждений, спортивных площадок; |  |  |  |  |  |  |  |
| **3** | Обеспечение нормативной потребности населения в объектах  здравоохранения, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| **3.1** | обеспечение нормативной потребности населения в фельдшерско –акушерских пунктах | **Шт.** |  |  |  |  |  |  |

1. **Оценка эффективности мероприятий, включенных в Программу, в том числе с точки зрения достижения расчетного уровня обеспеченности населения муниципального образования «Светлянское» услугами в областях образования, здравоохранения, физической культуры и массового спорта и культуры.**
2. **Предложения по совершенствованию нормативно-правового обеспечения развития социальной инфраструктуры.**

Предложений не имеется.

1. **Предложения по совершенствованию нормативно-правового обеспечения развития социальной инфраструктуры.**

Предложений не имеется.